**Fifth Floor Corp**

**Reporte Gerencial**

Versión V 1.0



11 de Septiembre del 2012

**Katherine Espíndola Buitrago**

# Introducción

El fin de este reporte gerencial es presentar el cierre de la primera iteración del desarrollo del proyecto de Ingeniería de Software en el cual se realizo los planes para llevar a cabo la con éxito el producto final.

A continuación puede ver las métricas de cada uno de los integrantes de la organización, la estimación y los riesgos presentados en esta iteración.



# Métricas

## Métricas de Grupo

El total de tareas asignadas o por coordinar por cada uno de los integrantes del equipo con respecto a la asignación de calendario.

### Métricas de Productividad

Medida de unidad de tiempo (horas) por trabajo realizado, es decir, tareas terminadas.

# Riesgos

## Top 7 de Riesgos

En el desarrollo de la iteración se identificaron y analizaron 36 riesgos, que después del análisis realizado por la Administradora de Riegos solo se contemplaron los de más alto impacto en el desarrollo de la iteración.

|  |
| --- |
| TOP 7 DE RIESGOS |
| La planeación inadecuada (Rol, tiempo, insumo) |
| Perder un integrante del equipo |
| Bajo compromiso de los integrantes |
| Problemas de estimación |
| Sanción académica o disciplinar por uso inadecuado de las referencias (fraude) |
| Mucho detalle en el desarrollo del SPMP |
| No se realiza Pre-entrega SPMP |

## Ocurrencia de Riesgos

Se presentaron 5 de los 7 riesgos contemplados, y esto afecto dramáticamente el desarrollo de la iteración así como la calidad del producto entregado.

|  |
| --- |
| RIESGOS DE LA ITERACIÓN |
| La planeacion inadecuada (Rol, tiempo, insumo) |
| Perder un integrante del equipo |
| Bajo compromiso de los integrantes |
| Mucho detalle en el desarrollo del SPMP |
| No se realiza Pre-entrega SPMP |

# Estimación

Se estimo que en la primera iteración se completaría el 68% de la iteración, pero se logro llegar a un 77% de lo planeado.

En cuanto al proyecto se estima que se llegue a un 75,78% de todo el proyecto.

En cuanto al producto no se realizo la estimación porque no se tenían casos de uso