|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Materia:** Ingeniería de Software | | |
| **Lugar:** Ed. 2 Ed. 02 Fernando Barón S.J. – Pontificia Universidad Javeriana | | |
| **Duración (horas):** 3 | | |
| **Participante(s)**: Katherine Espíndola Buitrago - Oscar Casallas - Juan Pablo Rodríguez - Sebastián Moreno - Cristian Camilo Gómez | | |
| **Preparó**: Juan Pablo Rodríguez | **Acta N°:** 2 | **Fecha**: 30 – 07 – 2012 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:** 2. Tener conocimientos del software de control de versiones 3. Conocer la presentación de los temas propuestos para el proyecto 4. Conocer los diseños y propuestas del diseñador | | |
| 1. **ESTADO AVANCE % 1,1**   *Conocimiento del software control de versiones, además de la idea del tema para el proyecto* | **Anterior** | 1 |
| **Actual** | 1,1 |

1. **REVISION DEL ACTA ANTERIOR** *Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en el acta anterior*

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha** | **Realizado** |
| --- | --- | --- | --- |
| Charla Control de Versiones | Cristian Camilo Gómez | Lunes 30 de Julio del 2012 | **OK** |
| Proponer una historia | Sebastián Moreno | Lunes 30 de Julio del 2012 | **OK** |
| Investigar y realizar una presentación de las 2 propuestas escogidas | Katherine Espíndola Buitrago | Lunes 30 de Julio de 2012 | **OK** |

1. **TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:**

* Se conoció la herramienta GIT que permite controlar las versiones
* Todos los integrantes entendieron el funcionamiento de la herramienta GIT
* Se crearon las cuentas que permite el ingreso y control de la herramienta GIT
* Se conoció la presentación de los proyectos propuestos
* Se mostraron las propuestas del diseñador y todos estuvimos de acuerdo con la escogida

1. **CONCLUSIONES**

* En la segunda reunión, por falta de comunicación se retraso el desarrollo de la reunión por lo cual se tuvo que extender 1 hora mas de lo previsto
* La herramienta GIT nos da muchas ventajas con el control de versiones ya que permite poseer los archivos en distintos terminales, con el fin de que si el servidor de la herramienta llega a fallar no se pierda la información
* Los integrantes estuvieron de acuerdo con la herramienta a utilizar
* La presentación de las propuestas se realizo en un correcto orden
* La propuesta del diseñador motivo a los integrantes a seguir con el proyecto
* La próxima reunión se realizara el día Viernes 3 de agosto de 2012 a las 4 PM en el 4 piso del edificio de ingeniería y de allí partir para el lugar de reunión

1. **COMPROMISOS**

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha** |
| --- | --- | --- |
|
| Realizar plantillas para la horas trabajadas de cada uno de los integrantes | Oscar Casallas | Viernes 17 de Agosto del 2012 |
| Realizar el acta de la reunión y preparar un documento que contenga el reglamento | Juan Pablo Rodríguez | Lunes 14 de Agosto del  2012 |

|  |
| --- |
| **Próxima reunión** |
| Fecha: Viernes 3 de Agosto de 2012 |
| Hora: 4:00 pm |

|  |  |
| --- | --- |
| Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Firma Kathe.png | Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Screen firma oscar c.png |
| **Katherine Espíndola Buitrago** | **Oscar Casallas** |
| Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Firma Sebastian.png | Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Firma Cristhian Camilo.png |
| **Sebastián Moreno** | **Cristian Camilo Gómez** |
| Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Firma Juan Pablo.png |  |
| **Juan Pablo Rodríguez** | **Alicia Beltran** |