|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Materia:** Ingeniería de Software | | |
| **Lugar:** Ed. 28 Jesús María Fernández S.J. – Pontificia Universidad Javeriana | | |
| **Duración (horas):** .03 | | |
| **Participante(s)**: Katherine Espíndola Buitrago - Oscar Casallas - Juan Pablo Rodríguez - Sebastián Moreno - Cristian Camilo Gómez | | |
| **Preparó**: Juan Pablo Rodríguez | **Acta N°:** 6 | **Fecha**: 20 de agosto de 2012 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:** 2. Evaluar el avance SPMP 3. Coordinar próximas reuniones del grupo de trabajo | | |
| 1. **ESTADO AVANCE % 1,4**   *Delegación de puestos de trabajos y primeras tareas* | **Anterior** | 1,28 |
| **Actual** | 1,4 |

1. **REVISION DEL ACTA ANTERIOR** *Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en el acta anterior*

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha** |
| --- | --- | --- |
|
| Realizar propuesta de pizarra | Sebastian | OK |
| Reunion Miguel Torres | Alicia Beltran, Kathe E, Oscar C | OK |
| Propuesta logo | Sebastian | OK |
| Realizar Plantilla de Horas trabajadas | Todos | En proceso |
|  |  |  |

1. **TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:**

* Socializacion de estado del SPMP
* Cargas de trabajo del proyecto
* Proxima reunion
* Reconocimiento al liderazgo y proactividad a un miembro del equipo
* Proxima reunion es el viernes 24 de agosoto , y salimos a casa de Oscar

1. **CONCLUSIONES**

* Se ha visto el estado del SPMP donde todos han avanzado, pero la productividad esta en bajo nivel, se asocia con la epoca de parciales.
* Se ha identificado que querencia tenia muchas obligaciones y requiere del apoyo del grupo, por lo cual se realizo una re estructuracion de las tareas asociadas al SPMP
* Con la nueva distribucion del trabajo surgen nuevas configuraciones (2 grupos de a 3 integrantes)
  + Oscar , kathe y Juan Pa
  + Sebastian, Cristhian y Alicia
* Proxima reunion es el viernes 24 de agosoto , y salimos a casa de Oscar

1. **COMPROMISOS**

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha** |
| --- | --- | --- |
|
| Avance SPMP | Todos |  |
| Actualizacion del historial de cambios | Todos |  |
| Disponibilidad para el próximo viernes | Todos |  |

|  |
| --- |
| **Próxima reunión** |
| Fecha: Lunes 27 de agosto |
| Hora: 4:00 pm |

