## Organización del Proyecto

### Interfaces Externas

Las interfaces externas del proyecto son los stakeholders que interactúan en el desarrollo del proyecto y se muestran en la siguiente figura. FifthFloor Corp se comunicará con el cliente vía e-mail, para concretar reuniones personales, e igualmente lo se hará con los demás entes de la Javeriana, para solicitar recursos físicos que serán empleados por la FifthFloor Corp.

Ilustración : Interfaces externas

Para conocer la comunicación entre el proyecto con estas interfaces externas ver Sección 8.5.3.2. Plan de Comunicación [(ver plan de Comunicación).](#_8.5.3.2._Plan_de)

### Interfaces Internas

***FifthFloorCorp***, está constituida por cinco estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana, los cuales poseen un perfil característico que está consignado en su correspondiente [hoja de vida](file:///C:\Users\soporte\Dropbox\PrjINGSOFT\2012-3\SPMP\5thFloor\FifthFloorCorp\Hojas%20de%20Vida) [(ver Hojas de vida)](file:///C:\Users\soporte\Dropbox\PrjINGSOFT\2012-3\SPMP\5thFloor\FifthFloorCorp\Hojas%20de%20Vida). Los integrantes son liderados por el gerente del proyecto, basados en los principios de respeto, honestidad, transparencia, comunicación, cooperación y democracia. Donde todos los integrantes son participes de las decisiones tomadas mediante el consenso como mecanismo para solventar las diferencias.

Los miembros del equipo poseerán un rol principal acorde a su perfil, y otros secundarios, que en el transcurso del proyecto son dinámicos.

La figura 7 muestra cómo aunque todos los miembros estan al mismo nivel jerarquico, es el líder quien desde el centro guía el equipo. Asemejándose a una estructura de Bazar [7], que define la comunicación por difusión [(ver Sección 7.3.3 Plan de Comunicación](#_Plan_de_Comunicación)) entonces no hay una estructura jerárquica definida.

El líder del proyecto, es quien asigna responsabilidades a los miembros del grupo, facilitando sus reuniones, sintetizando el estado del proyecto y coordinando con los compañeros las tareas para lograr los objetivos del proyecto.

Para conocer con mayor detalle los roles existentes durante el desarrollo del proyecto ir a la sección [4.6.3 Roles y Responsabilidades](#_4.6.3_Authorities_and) [(ver Roles y Responsabilidades)](#_Roles_y_Responsabilidades) mientras que para indagar por la interacción interna del grupo puede leer las reglas de FifthFloorCorp [(ver Reglamento)](file:///C:\Users\soporte\Dropbox\PrjINGSOFT\2012-3\SPMP\5thFloor\FifthFloorCorp\Reglamento\Reglamento%20FifthFloorCorp%20V1.2.docx).

Ilustración : Organigrama de FifthFloorCorp

### Roles y Responsabilidades

Para ver las características, metas y actividades [(ver Mapa Roles Y Responsabilidades)](file:///C:\Users\soporte\Dropbox\PrjINGSOFT\2012-3\Ilustraciones\roles.png) [8] [9]y para ver las herramientas y la relación con los planes [(ver Roles Y Responsabilidades).](file:///C:\Users\soporte\Dropbox\PrjINGSOFT\2012-3\SPMP\5thFloor\FifthFloorCorp\Roles%20y%20responsabilidades.xlsx)