|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Materia:** Ingeniería de Software | | |
| **Lugar:** Ed. 28 Jesús María Fernández S.J. – Pontificia Universidad Javeriana | | |
| **Duración (horas):** 12 | | |
| **Participante(s)**: Katherine Espíndola Buitrago - Oscar Casallas - Juan Pablo Rodríguez - Sebastián Moreno - Cristian Camilo Gómez - Alicia Beltrán Castañeda | | |
| **Preparó**: Alicia Beltrán Castañeda | **Acta N°:** 4 | **Fecha**: 10 de Agosto de 2012 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:** 2. Interactuar con la herramienta de control de versiones 3. Análisis del SPMP 4. Creación de pares de trabajo para el desarrollo del SPMP 5. Diseño gráfico de interfaces del juego (en el tablero) 6. Planeación del desarrollo SPMP | | |
| 1. **ESTADO AVANCE % 1.20**   *Delegación de puestos de trabajos y primeras tareas* | **Anterior** | 1.15 |
| **Actual** | 1.2 |

1. **REVISION DEL ACTA ANTERIOR** *Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en el acta anterior*

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha** | **Realizado** |
| --- | --- | --- | --- |
| Charla Control de Versiones II | Cristian Camilo Gómez | 10 de Agosto del 2012 | **OK** |

1. **TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:**

* Estructura del SPMP en grupo, para entender el estándar
* Diseño de las interfaces del usuario al interactuar en Clue
* Análisis de la herramienta del control de versiones
* Se delegaron la siguientes tareas
  + Se realizo la distribución inicial de las secciones del SPMP
* Se propuso organizar las fechas de reunión con respecto a la disponibilidad de cada uno de los integrantes, lo cual se estableció que los lunes de 4 – 6 PM y los viernes de 4 – 6 PM se realicen estas reuniones

1. **CONCLUSIONES**

* Se va a iniciar el desarrollo del SPMP en por equipos (pares), con la intención de fortalecer el trabajo en grupo entre los integrantes del equipo.
* La calidad será cuestionada internamente por los pares al momento de desarrollar el SPMP en primera instancia.
* Se presentaron problemas con la herramienta de control, de versiones, debido a incompatibilidad de sistemas operativos (Mac OS – Windows ), y conflictos de sincronización los cuales serán aclarados por Christian Camilo Gómez, quien ha propuesto la herramienta, y muestra mayor conocimiento de la misma.
* La próxima reunión se realizara el día Martes 10 de Agosto, a la salida de la clase Ingeniería de Software en 4 piso del edificio de ingeniería y de allí partir para el lugar de reunión.

1. **COMPROMISOS**

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha** |
| --- | --- | --- |
|
| Plantear una solución al conflicto con la herramienta de control de configuraciones | Cristian Camilo Gómez | Martes 14 de Agosto del 2012 |
| Avanzar SPMP acorde a la distribución | Todos | Viernes 17 de Agosto de 2012 |
| Publicar la distribución del SPMP y responsables en DropBox | Katherine Espíndola Buitrago, Oscar Casallas | Martes 14 de Agosto de 2012 |
| Realizar plantillas para la horas trabajadas de cada uno de los integrantes | Oscar Casallas | Viernes 17 de Agosto de 2012 |
| Realizar propuesta de pizarra | Sebastián Moreno. Alicia Beltrán | Viernes 17 de Agosto de 2012 |
| Realizar propuesta del logo | Sebastián Moreno, Alicia Beltrán | Viernes 17 de Agosto |
| Subir las imágenes de los diseños de interfaz del juego | Alicia Beltrán | Martes 14 de Agosto |
| Digitalizar actas de reuniones pasadas y tenla al actualizada para la próxima reunión | Alicia Beltrán | Viernes 17 de Agosto de 2012 |

|  |
| --- |
| **Próxima reunión** |
| Fecha: Martes 14 de Agosto de 2012 |
| Hora: 6:00 pm a la salida de clase |

|  |  |
| --- | --- |
| Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Firma Kathe.png | Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Screen firma oscar c.png |
| **Katherine Espíndola Buitrago** | **Oscar Casallas** |
| Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Firma Sebastian.png | Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Firma Cristhian Camilo.png |
| **Sebastián Moreno** | **Cristian Camilo Gómez** |
| Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Firma Juan Pablo.png | Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Firma Alicia.png |
| **Juan Pablo Rodríguez** | **Alicia Beltrán** |