|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Materia:** Ingeniería de Software | | |
| **Lugar:** Ed. 28 Jesús María Fernández S.J. – Pontificia Universidad Javeriana | | |
| **Duración (horas):** 2 | | |
| **Participante(s)**: Katherine Espíndola Buitrago - Oscar Casallas - Juan Pablo Rodríguez - Sebastián Moreno - Cristian Camilo Gómez-Alicia Beltrán Castañeda | | |
| **Preparó**: Alicia Beltrán | **Acta N°:** 5 | **Fecha**: 14 de Agosto de 2012 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:** 2. Digitalización de firmas 3. Creación de personajes del juego (Ilustración ) 4. Avance SPMP 5. Digitalizar las actas pasadas 6. Definir acuerdo de aceptación del cliente 7. Actualización del reglamento 8. Coordinar próximas reuniones del grupo de trabajo | | |
| 1. **ESTADO AVANCE % 1,28**   *Delegación de puestos de trabajos y primeras tareas* | **Anterior** | 1,28 |
| **Actual** | 1,2 |

1. **REVISION DEL ACTA ANTERIOR** *Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en el acta anterior*

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha** | **Realizado** |
| --- | --- | --- | --- |
| Resolución de conflicto de la herramienta de control de versiones | Cristian Camilo Gómez | Martes 14 de Agosto de 2012 | **OK** |
| Publicar la distribución del SPMP y responsables en DropBox | Katherine Espíndola Buitrago, Oscar Casallas | Martes 14 de Agosto de 2012 | **OK** |
| Creación de lista de correo | Cristian Camilo Gómez | Martes 14 de Agosto de 2012 | **OK** |
| Digitalizar actas de reuniones pasadas y tenla al actualizada para la próxima reunión | Alicia Beltran | Martes 14 de Agosto de 2012 | **OK** |
| Subir las imágenes de los diseños de interfaz del juego (fotos) | Alicia Beltran | Martes 14 de Agosto de 2012 | **OK** |
|  |  |  | **OK** |

1. **TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:**

* Para realizar el plan de aceptación es necesario ir a hablar con el cliente ir el viernes 17 de agosto de 2012
* Dudas sobre la creación del ciclo de vida
* Se propuso organizar las fechas de reunión con respecto a la disponibilidad de cada uno de los integrantes, lo cual se estableció que los lunes de 4 – 6 PM y los viernes de 4 – 6 PM se realicen estas reuniones

1. **CONCLUSIONES**

* En la primera reunión se presentaron inconformidades debido a que la comunicación de los integrantes fue sin animo de comprender lo que el compañero trata de explicar
* Los integrantes estuvieron de acuerdo con los puestos y tareas delegados
* Las ideas y la motivación de los integrantes se ve reflejada con la participación en las conversaciones
* Se plantea unas primeras normas a las que se guiara el comportamiento de los integrantes
* Los integrantes de comprometieron a realizar las tareas delegadas y en la próxima reunión mostrarlas a los compañeros de grupo
* La próxima reunión se realizara el día Lunes 30 de Julio a las 4 PM en el 4 piso del edificio de ingeniería y de allí partir para el lugar de reunión

1. **COMPROMISOS**

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha** |
| --- | --- | --- |
|
| Realizar propuesta de pizarra | Sebastian | 17 de agosto de 2012 |
| Reunion Miguel Torres | Alicia Beltran, Kathe E, Oscar C | 17 de agosto de 2012 |
| Propuesta logo | Sebastian | 17 de Agosto 2012 |
| Realizar Plantilla de Horas trabajadas | Todos | 17 de agosto de 2012 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Próxima reunión** |
| Fecha: Viernes 17 de Agosto (Compromiso de amanecer en casa de oscar) –De trabajo  El próximo 20 de Agosoto tendremos reunión habitual al salir de clase 6pm |
| Hora: 6:00 pm |

|  |  |
| --- | --- |
| Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Firma Kathe.png | Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Screen firma oscar c.png |
| **Katherine Espíndola Buitrago** | **Oscar Casallas** |
| Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Firma Sebastian.png | Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Firma Cristhian Camilo.png |
| **Sebastián Moreno** | **Cristian Camilo Gómez** |
| Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Firma Juan Pablo.png | Macintosh HD:Users:aliceresponde:Desktop:Firma Alicia.png |
| **Juan Pablo Rodríguez** | **Alicia Beltran** |